캡스톤디자인 멘토링 보고서 (3차)

팀 기본 정보

| 분반 | 조원 명단 | 멘토 | 멘토링 일시 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 분반 | 강지훈 김현석 조민수 | 유은진 | 2022년 5월 27일 |
| 프로젝트 주제명 | 너랑나랑은 – 멘티 맞춤 멘토 추천 앱 |  |  |

교수님 피드백 결과 및 반영 계획

교수님 피드백 결과

낮은 진행상황 추가 기능보단 완성을 목표로 데이터베이스 스키마 구성 쪽지 기능 대신 실시간 채팅 구현 및 UI 개선 추천 멘토 UI 개선 및 기능 가이드 추가 멘토 소개글 추가 추천 알고리즘 완성 후 추천 리스트 구현 멘토 승인 process ( 증명서 인증 판단 ) 비밀번호 암호화 드롭다운 형식을 통한 데이터 통일화 추천기준 구체화 ( 코딩테스트 )

교수님 피드백 반영 계획

낮은 진행상황, 완성을 목표로 - 말씀대로 추가기능은 생각하지 않고 있는 기능 구현에 몰두함 데이터 베이스 스키마 구성 + 멘토 소개글 추가 + UI 개선 + 드롭다운 - 진행상황 첨부 실시간 채팅기능 - 일정시간마다 자동으로 refresh하여 실시간처럼 표시 추천 알고리즘, 리스트 구현 + 추천기준 구체화 - 코딩테스트는 P/F 형식이고 회사마다 문제도 다르므로, 추천기준이 될수 없다고 판단하여 원래 계획대로 진행. - 학교 = 일치 / 학점 +- 0.5점 / 학과 = 일치 하는 멘토들을 위주로 추천 멘토 승인 process - 수동으로 진행. ( 졸업증명서 = https://www.webminwon.com/webminwon_portal/veri.html#reload 를 통한 진위확인, 재직증명서 = 오프라인으로 진위확인(회사에 전화, 메일) )

멘토링 결과 및 반영 계획

멘토링 결과

진행상황 동영상 첨부를 통한 조언 요청 - 추천 기준 표시 - 멘티-멘토 커뮤니케이션 방법 부족 - 자기소개서 첨삭 / 모의면접 등 멘티-멘토 커뮤니케이션 활동 증가 추가적인 기능 구현관련 조언 요청 - OTP를 통한 정보확인 - 개인정보 보관을 위한 보안기술 검토 및 적용

멘토링 반영 계획

자기소개서 첨삭 / 모의면접 - 현재 기능들을 우선 완성을 목표로 진행 추후 고려하도록 함 - 주기적인 refresh로 커뮤니케이션 딜레이 해결 추가적인 기능구현 - 교수님 피드백을 우선시하여 완성을 우선시함 .

진행상황

진행상황

<앱> ( 드롭박스 ) (주기적 refresh를 통한 실시간 채팅 느낌 구현 + UI 개선 ) ( 리스트를 클릭했을 때 상세정보 표기 ) ( 추천멘토 카드스택뷰 가시화) ( 서비스 이용 도움말 ) <웹> (데이터베이스 스키마) (진행 flow)